Skype Session 17.03.19

# Besprechung aktueller Stand

* Sprint 1 erledigt, Sprint 2 in Arbeit, soll bis 19.03.19 erledigt werden.
* Orlando Jähde kann leider nicht an Skype Session teilnehmen

# „Live-Debugging“

* Aktuelles Problem festgestellt, Datum wird bei Buchung nicht geparsed (Buchung kann nicht durchgeführt werden)
* Gemeinsame Betrachtung mit anschließender Zuweisung um das Problem im Laufe des Tages zu beheben -> Servlet (Dominik Kunzmann)

# Besprechung nächste Schritte

* Ende Sprint 2
  + Fahrzeug zurückgeben (Ein Fahrzeug soll von Sacharbeiter zurückgebucht werden)
  + Gebuchte Fahrzeuge anzeigen (Übersichtsseite aller gebuchten Fahrzeuge)
* Aufgaben für Statuspräsentation 2 zuweisen
  + Vincent als ProductOwner startet mit Präsentation
  + Christopher als UX-Designer
    - Stellt Mock-Up vor
    - Vergleicht aktuelle Konkurenten mit KA-Sharing (Eye-Tracking)
  + Orlando als Requirements Engineer
    - Keine neuen Anforderungen
  + Dominik als IT Architekt
    - Technologien haben sich nicht geändert
    - Stellt Prototyp vor
  + Benjamin:
    - Datenbank-Admin, ist dabei um Rückfragen zu Datenbank zu beantworten.