Skype Session 21.02.19

(Technische Probleme Skype behoben)

# Abschluss Lastenheft

* Use-Cases kurz rekapituliert und „abgesegnet“
* Fehlende Definition zu Use-Case 3 wird von Orlando Jähde ausgearbeitet
* Qualitätsanforderungen definieren
* Kleinere Ausformulierungen
  + System-Kontext
    - 2.2.1 Kunde
    - 2.2.2 Management
    - 2.2.3 Mitarbeiter
  + Referenzen
  + Projektziele und Zweck

# Erstellen Burn-Down-Chart

* Grober Zeitplan bis Montag 25.02.19 entwickeln
* Git Funktionen für „Scrum“ Ablauf durchgegangen
* Bewertung der Use Cases für Burn-Down-Chart
* Festlegung der einzelnen Sprint Elementen nach der Use Case Bewertung
* Sprint 1 definiert

# Sonstiges

* Mock-Ups durchgehen
  + Detailansicht für Mitarbeiter und Kunden verwenden nur auch noch
  + Gesamtübersicht
    - Filter hinzufügen (Fahrzeugklasse, Farbe, Hersteller, Personenanzahl)
    - Suche eventuell entfernen
* Aufteilung in „Pairs“
  + UI = Vincent / Christopher
  + Model = Orlando / Dominik
  + DB = Benjamin
* Etwas Maven Erklärung für alle von Benjamin Kanzler