## Slide 1: KA-Sharing
Benjamin Kanzler, Christopher Pschibila, Dominik Kunzmann, Vincent Neuhoff, Orlando Jähde

## Slide 2: Agenda
Projektstatus
Use Cases & Product Backlog
Mock-Ups
IT-Architektur
Datenbank

## Slide 3: Projektstatus
Vincent Neuhoff / Product Owner
Lastenheft fertiggestellt
Projektzeitplan erstellt
Scrum Vorbereitungen abgeschlossen
Mock-Ups erstellt
1. Sprint: abgeschlossen
2. Sprint: In Bearbeitung

## Slide 4: Funktionale Anforderungen
Orlando Jähde / Requirements Engineer
Benutzerverwaltung
Auto ausleihen
Fuhrparkverwaltung
Reportings

## Slide 5: USE CASES
Orlando Jähde / Requirements Engineer

## Slide 6: Burndown-Chart
Orlando Jähde / Requirements Engineer
Angelegt auf Github
Bewertung der Use-Cases
Anschließend Festlegung der einzelnen Sprint-Elemente

## Slide 7: Burndown-Chart
Orlando Jähde / Requirements Engineer

## Slide 8: Nicht-Funktionale anforderungen
Orlando Jähde / Requirements Engineer
Performance
Konsistenz
Usability

## Slide 9: Mock-ups
Christopher Pschibila / Programmierer / UX-Manager
Hauptaugenmerk:
einfache Bedienbarkeit (Usability)
intuitive Nutzung

## Slide 14: IT-Architektur
Dominik Kunzmann / IT-Architekt
Controller
- Servlets
Model
- Enterprise Java Beans
View
- Java Server Pages
Nutzer
Notes: Einführung Pair Programming: Vincent & Christopher; Orlando & Ich; Benjamin
UI: Vincent & Christopher; Oberfläche auf die der Nutzer zugreift, programmiert durch JSP Dateien VIEW: JSP Darstellung auf dem Bildschirm
Servlet: Orlando & Ich; Schnittpunkt zwischen Frontend (JSP & UI) und den Daten ( Datenbank)
Datenbank: Benjamin; Alle Daten der Fahrzeuge und später auch Nutzer. ( Model)
Analyse: Funktioniert super: Aufgabenteilung funktioniert und Projekt funktioniert.

## Slide 15: Datenbank
Benjamin Kanzler / Datenbank-Administrator