## Slide 1: KA-Sharing
Benjamin Kanzler, Christopher Pschibila, Dominik Kunzmann, Vincent Neuhoff, Orlando Jähde
Notes: Oli=Requirements-Engineer

## Slide 2: Agenda
Projektstatus
Projektzeitplan
Lastenheftabgleich
IT-Architektur
Datenbank
Live Demo

## Slide 3: Projektstatus
Vincent Neuhoff / Product Owner
Status vom 18.03.2019
1. Sprint: Fertiggestellt
2. Sprint: Fertiggestellt
3. Sprint: Fertiggestellt
4. Sprint: In Vorbereitung
Status vom 25.03.2019
4. Sprint: Fertiggestellt
5. Sprint: Fertiggestellt
Notes: Kernfunktionalität zu 100%
Sprint 1 (Fahrzeug ausleihen): Fertigstellung 12.03
Sprint 2 (Fahrzeug zurückgeben): Fertigstellung 15.03
Sprint 3 (Fahrzeug hinzufügen): Fertigstellung 17.03
Sprint 4 (Fahrzeug ausbuchen): Fertigstellung 18.03
Sprint 5 (Benutzerverwaltung): Fertigstellung 25.03

## Slide 4: Projektzeitplan
Vincent Neuhoff / Product Owner
Notes: Sprint 6-8 nicht gemacht -> kommen gleich nochmal drauf

## Slide 5: Lastenheftabgleich
Vincent Neuhoff / Product Owner
Gesammelte Use-Cases:
Kernfunktionalität:
Fahrzeug ausleihen, zurückgeben, hinzufügen, ausbuchen
Benutzerverwaltung
Optional:
Suchergebnisse filtern
Statistik
Kundenrezension
Erledigte Use-Cases:
1. Fahrzeug ausleihen
2. Fahrzeug zurückgeben
3. Fahrzeug hinzufügen
4. Fahrzeug ausbuchen
5. Benutzerverwaltung
Notes: Von Beginn in Kernfunktionalität und Optional unterteilt

## Slide 6: IT-Architektur
Dominik Kunzmann / IT-Architekt
Notes: Kernfunktionalität zu 100%
Sprint 1 (Fahrzeug ausleihen): Fertigstellung 12.03
Sprint 2 (Fahrzeug zurückgeben): Fertigstellung 15.03
Sprint 3 (Fahrzeug hinzufügen): Fertigstellung 17.03
Sprint 4 (Fahrzeug ausbuchen): Fertigstellung 18.03
Sprint 5 (Benutzerverwaltung): Fertigstellung 25.03

## Slide 7: Datenbank
Benjamin Kanzler / Datenbank-Administrator
Notes: Kernfunktionalität zu 100%
Sprint 1 (Fahrzeug ausleihen): Fertigstellung 12.03
Sprint 2 (Fahrzeug zurückgeben): Fertigstellung 15.03
Sprint 3 (Fahrzeug hinzufügen): Fertigstellung 17.03
Sprint 4 (Fahrzeug ausbuchen): Fertigstellung 18.03
Sprint 5 (Benutzerverwaltung): Fertigstellung 25.03

## Slide 8
Live Demo